Rada Miejska w Serocku
Komisja Kultury, Oświaty i Sportu

Protokół nr 2/2021

2 Posiedzenie w dniu 8 lutego 2021 
Obrady rozpoczęto 8 lutego 2021 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 18:11 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków.

Obecni:

1. Sławomir Czerwiński
2. Bożena Kalinowska
3. Agnieszka Oktaba
4. Aneta Rogucka
5. Mariusz Rosiński

Dodatkowo w posiedzeniu udział wzięli:

1. Artur Borkowski – Burmistrz Miasta i Gminy Serock

2. Marek Bąbolski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock

3. Alicja Melion – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

4. Monika Głębocka – Sulima – Kierownik Referatu Przygotowania i Planowania Inwestycji

5. Renata Mulik – Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Posiedzenie Komisji otworzył  Przewodniczący Sławomir Czerwiński, powitał wszystkich zebranych oraz stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 3 członków. Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad. Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński poprosił o wprowadzenie punktu 3a. dotyczącego przygotowania boiska w Jadwisinie.

Głosowano w sprawie:
Dodatkowy punkt 3a.

Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (3)
Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Mariusz Rosiński
NIEOBECNI (2)
Agnieszka Oktaba, Aneta Rogucka

Głosowano w sprawie:
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (3)
Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Mariusz Rosiński
NIEOBECNI (2)
Agnieszka Oktaba, Aneta Rogucka

2. Dyskusja na temat zaplanowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński przypomniał, że na poprzednim spotkaniu zostały przekazane materiały dotyczące rozbudowy z 4 wariantami. Pierwszy wariant dotyczył budowy Sali Gimnastycznej, a łącznik miał przebiegać pod ziemią między starą częścią, a nową. Drugi wariant dotyczył budowy Sali w miejscu istniejącego boiska. Trzeci wariant dotyczył koncepcji rozbudowy Sali w miejscu dzisiejszego dziedzińca przed szkołą.  Wariant ten był najbardziej kosztowny. Jest również koncepcja aby wyburzyć obecną salę gimnastyczną i w jej miejscu wybudować nową, pełnowymiarową. Przewodniczący Komisji zapytał czy pojawiły się nowe koncepcje i pomysły.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że bardziej rozważany jest 4 wariant rozbudowy. Brany jest pod uwagę szereg aspektów, związany z planami rozbudowy innych placówek gminnych oraz budowy centrum sportu i w jego ocenie obniżenie kosztów tego przedsięwzięcia jest zasadne.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał jak jest zaplanowane rozwiązanie problemu braku Sali na czas budowy dla klas sportowych oraz dlaczego zrezygnowano z budowy Sali Gimnastycznej w miejscu boiska przy ul. Pułtuskiej.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział że, szkoła w Serocku ze względu na położenie i uwarunkowania ma ograniczoną możliwość rozbudowy, dlatego najlepszym rozwiązaniem by było aby przy okazji wybudowania Sali rozbudować budynek i sale lekcyjne i aby była to już ostateczna tego typu rozbudowa. Skupić się też należy na wyremontowaniu i unowocześnieniu szkoły. Rozpisany harmonogram działań, w związku z planowanymi zadaniami w oświacie. 5 lutego został otwarty przetarg na rozbudowę przedszkola. Kolejnym ruchem, istotnym w kontekście rozbudowy jest budowa pełnowymiarowej Sali w Jadwisinie, której ukończenie jest planowane 2023r. W  latach 2021 – 2022 rozpoczęto by projektowanie rozbudowy w Serocku, przy czym prace ruszyłyby dopiero w roku 2023. Problem braku Sali dotyczył by 5-6 miesięcy i nad tym czasem należy się zastanowić. W przypadku gdy obiekt w Jadwisinie zostanie ukończony część uczniów mogłoby korzystać z tamtejszego obiektu a część uczniów z hali przy szkole powiatowej. Analizowany był wariant budowy Sali na terenie dzisiejszego boiska, natomiast pierwszym problemem, który w związku z tym się pojawił jest linia średniego napięcia która jest na tym terenie i której przebudowa wiązałaby się z dodatkowymi kosztami, oraz pojawił by się problem braku boiska szkolnego.

Dyrektor Alicja Melion powiedziała, że problemem tej szkoły jest nie tylko baza sportowa, ale przede wszystkim ciasne korytarze a także brak możliwości wprowadzenia rozwiązania kontrolowania wejścia do szkoły. Zwrócić należy również uwagę na funkcjonalność szatni oraz stołówki szkolnej. Kolejną kwestią jest wielkość terenu rekreacyjnego wokół szkoły. Zauważalny jest też odpływ dzieci do mniejszych placówek oświatowych. Rodzice często decydują się na takie rozwiązanie ponieważ wiele dzieci adaptuje się lepiej w mniejszych grupach. W większych skupiskach częściej występują problemy wychowawcze. Dyrektor Alicja Melion powiedziała, że rozbudowa szkoły o dodatkowe sale może doprowadzić do jeszcze większego zagęszczenia, ponieważ sprowokuje to napływ uczniów do szkoły. Warto zastanowić się czy dalsza rozbudowa ma sens, czy nie lepiej budynek szkolny doprowadzić do stanu jak najlepszej funkcjonalności.

Kierownik Monika Głębocka- Sulima wyjaśniła opcje projektu budowy hali oraz przedstawiła wszystko zgodnie z projektami.(zał.1)

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński powiedział, że koncepcja rozbudowy w miejscu istniejącej sali jest dobra, jednak nie przekonuje go rozwiązanie z dowożeniem dzieci do szkoły w Jadwisinie.

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński powiedział, że koncepcja z budową Sali w miejscu dzisiejszego dziedzińca rozwiązała by wiele problemów związanych z zajęciami w-fu w szkole. Kolejnym problemem z którym boryka się szkoła, jest problem świetlicy w pomieszczeniach, które nie do końca są do tego przystosowane. W tym projekcie były zaplanowane dwie duże sale, które rozwiązały by ten problem. Zaprojektowane zostały także dodatkowe sale lekcyjne, a także przestronne korytarze, szatnie. Niestety koszt tego przedsięwzięcia, jest zbyt wysoki, natomiast warto przy niej pozostać zmieniając ją nieznacznie aby obniżyć koszty. Koncepcja ta rozwiązałaby także problem parkowania samochodów, ponieważ powstał by także parking przy tym obiekcie.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał o źródła dofinansowania do rozbudowy szkoły.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że są dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Mazowieckiego oraz podejmowane są starania o inne dofinansowania. Zastępca Burmistrza powiedział, że należy również rozważyć czy wariant rozbudowy w miejscu dziedzińca jest opłacalny, ponieważ to jest koszt ok 25 mln. zł. Należy zadać pytanie czy warto inwestować takie kwoty w rozbudowę starego obiektu, czy nie lepiej jest pewne środki odkładać i wybudować nowy obiekt, nowoczesny, z pełnowymiarową halą sportową.

Dyrektor Alicja Melion powiedziała, że przy budowie nowej szkoły należy również rozważyć jakie problemy występują w pozostałych placówkach, ponieważ daje to możliwość zapobieganiu i wykluczeniu wielu trudności i problemów z którymi obecnie zmagają się placówki. Pani Dyrektor powiedziała, że Serock mocno się rozwija, powstają nowe osiedla gęsto zamieszkiwane w związku z czym zwiększy się ilość uczniów w szkole i sama rozbudowa nie wyeliminuje problemu ciasnoty.

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński powiedział, że koncepcja wybudowania Sali w miejscu obecnej rozwiązuje problem na stan obecny uczniów. Problem z prowadzeniem zajęć w-f w czasie trwania budowy uda się rozwiązać. Dobrym rozwiązaniem byłaby także budowa Centrum Sportu.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał jak wygląda kwestia zapisów do nowo utworzonych klas sportowych.

Dyrektor Alicja Melion odpowiedziała, że rekrutacja do klas jeszcze się nie zaczęła. Trwa nadal kampania informacyjna. Wnioski będzie można składać w marcu.

3. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku – krótka informacja dotycząca najbliższych planów w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia.

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że cały czas prowadzone są rozmowy związane z tym tematem. Zadanie to wymaga szczegółowej analizy i przemyślenia. Prowadzone były rozmowy ze związkami sportowymi m.in. korfball, tenis stołowy, rugby. Wiązanie funkcjonowania tego obiektu ze związkami dawałoby pewną szansę na to, że będą się działy rzeczy adekwatne do kierunku rozwoju gminy i sportu w gminie. W planach jest także uruchomienie rozmów z Polskim Związkiem Siatkówki, natomiast w chwili obecnej nie ma aktywnego partnera do rozmów w tym temacie. Burmistrz powiedział, że odnośnie Centrum Sportu pojawiło się wiele pomysłów, m.in. wybudowanie basenu, jednak potrzebuje jeszcze trochę czasu na podjęcie ostatecznej decyzji, ponieważ będą jeszcze prowadzone konsultacje ze Związkiem Piłki Siatkowej.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński powiedział, że jest to temat, który funkcjonuje w świadomości mieszańców i warto by było przedstawić im już pewne propozycje. Przewodniczący Komisji poprosił, aby na następnym posiedzeniu Komisji Burmistrz podzielił się bieżącymi informacjami na temat Centrum Sportu.

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński powiedział, że jest to temat który był już niejednokrotnie omawiany. Nawet jeżeli powstaną sale gimnastyczne przy szkołach to na terenie gminy nadal nie będzie pełnowymiarowej hali. W tym wypadku zamyka się rozwój innych sportów, ponieważ nie będzie gdzie rozgrywać meczów czy zawodów na poziomie wyższym.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że należy zadać sobie pytanie czy faktycznie są zebrane grupy na zajęcia, które w rzeczywistości wykorzystały by tą halę. Burmistrz powiedział, że w gminie na chwilę obecną nie ma takiej sekcji i podejmowane działania są próbą stworzenia warunków aby takie sekcje powstały.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski powiedział, że zakończył się pełen rok działania Spółki. W Spółce funkcjonowała sekcja Korfballu, która przestała istnieć z powodu braku chętnych. Funkcjonowały także dwie sekcje siatkówki, które również przestały istnieć. Prowadzone są regularne nabory aby te sekcje mogły funkcjonować, jednak ciężko jest uruchomić inne sekcje. Sekcja tenisa stołowego funkcjonuje, ponieważ zajęcia są dostosowane do zajęć szkolnych. Pod Spółkę została także wciągnięta sekcja boksu, jednak wciąż jest zbyt mało chętnych. Budowa boiska w Jadwisinie rozwiązała wszystkie problemy sekcji piłki nożnej. Cennik zajęć nie pokrywa kosztów związanych z prowadzeniem danej sekcji, jednak to nie kwestia ekonomiczna jest problemem, a brak chętnych na korzystanie z zajęć oraz infrastruktury sportowej.

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński powiedział, że brakuje boiska na którym można by było rozegrać zawody szkolne. Trzeba stworzyć odpowiednie warunki aby zainteresowanie sportem było większe, oraz aby zmniejszyć odpływ dzieci do szkół, które mają lepszą infrastrukturę do uprawiania sportu. Wybudowanie Sali gimnastycznej przy szkole, która miałaby pełny wymiar rozwiązałoby ten problem, ponieważ dałoby to możliwość przeprowadzenia zawodów. Utrzymują się sekcję piłki nożnej i tenisa, jednak wciąż brakuje alternatywy dla dziewcząt. Wybudowanie pełnowymiarowej sali da dzieciom możliwość rozwoju.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski powiedział, że sala w Jadwisinie będzie miała pełen wymiar boiska do koszykówki. Zdaniem Zastępcy Burmistrza najlepszym rozwiązaniem byłaby obserwacja jak wpłynie powstanie takiej sali na zainteresowanie oraz ilość chętnych na zajęcia. Ze względu na harmonogram prac nie jest to możliwe. Korzystne jest aby pełnowymiarowe sale powstały przy szkołach ponieważ daje to większą możliwość wykorzystania takiej sali.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński powiedział, że jego zdaniem budowa sal przy szkole pozwoli na wychowanie młodzieży i zbudowanie sekcji sportowych, które w przyszłości będą korzystały z pełnowymiarowej Hali przy Centrum Sportu. Trzeba obserwować sytuację, ponieważ być może nie będzie potrzeby budowania pełnowymiarowej Hali a np. basen czy inny obiekt tego typu.  Warto wykorzystać też Halę pod kątem odbywania w się w niej koncertów czy innych wydarzeń kulturalnych.

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński powiedział, że dobrym rozwiązaniem byłoby zbudowanie jednej pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy szkole.  Pozwoliłoby to na organizowanie zawodów sportowych w gminie oraz dało możliwość rozwijania sekcji sportowych.

3a. Informacja o stanie przygotowania boiska w Jadwisinie.

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że Nadzór Wojewody zgłosił uwagi do uchwały dot. planu zagospodarowania, co uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę. Bez pozwolenia na budowę nie można rozpocząć procedury przetargowej.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski dodał, że dokumentacja projektowa jest już prawie ukończona i jedynie miejscowy plan zagospodarowania wstrzymuje możliwość uzyskania pozwolenia na budowę. Podejmowane będą próby pozyskania dofinansowania z programu Ministerstwa Rozwoju „Sportowa Polska”.

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał czy jest szansa,  że Wojewoda zaakceptuje propozycje do zmiany uchwały.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział że są prowadzone działania aby się spotkać ze służbami Wojewody i uzyskać tą zgodę.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski dodał, że w całym Województwie jest problem z uzyskaniem akceptacji od Wojewody.

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zaproponował żeby postawić balon nad bocznym boiskiem żeby mogły odbywać się tam zajęcia nawet zimą podczas budowy sali. 


4. Zniżki w opłatach za zajęcia kulturalne i sportowe oraz półkolonie związane z posiadaniem Karty serocczanina.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski powiedział, że w chwili obecnej nie jest rozważane wprowadzenie zniżek z tytułu karty Serocczanina za sekcje czy też udział w imprezach, które są robione systematycznie w trybie ciągłym. Natomiast mieszkaniec naszej gminy, który posiada Kartę Serocczanina będzie mógł skorzystać z odpowiedniej zniżki na wynajem i korzystanie z obiektów oraz każda większa impreza np. triathlon.

Dyrektor Renata Mulik dodała, że w okresie wakacyjnym jest planowany rabat za posiadanie Karty Serocczanina.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński powiedział, że nawet niewielka zniżka była by zachęcająca dla mieszkańców aby korzystać z zajęć.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski dodał, że letnie półkolonie cieszyły się dużym zainteresowaniem w związku z czym planowane jest powtórzenie ich z uwzględnieniem Karty Serocczanina.

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał czy zimowe i letnie półkolonie będą mieć zniżkę z kartą. Przewodniczący dodał również że dobrym rozwiązaniem są zniżki w np. biegach ponieważ wychodzi niewielka kwota za udział i to zachęca do uczestnictwa w tego typu zawodach.

Dyrektor Renata Mulik odpowiedziała, że w tym roku mógłby być już zaproponowany rabat w ramach Karty Serocczanina.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski powiedział, że w Spółce podejmowane są próby ujednolicenia opłat. Składki ustalane są na takim poziomie, aby pokryć koszty wynagrodzenia dla trenera. Zastępca Burmistrza powiedział, że to nie jest jeszcze właściwy moment aby wprowadzić rabat dla zajęć ciągłych ponieważ ich funkcjonowanie jest jeszcze zbyt słabe. W sytuacji gdy działalność sekcji się rozwinie, będzie brane pod uwagę wprowadzenie rabatu w związku z Kartą Serocczanina.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński podsumował dyskusję aby w przyszłości przy konstruowaniu cenników brać pod uwagę Kartę Serocczanina. Karta została wprowadzona aby służyła mieszkańcom i by w związku z nią wiązały się różne bonusy.

5. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał czy są już informacje o przydziale środków dla terenu po PGR.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że nie ma dokumentów które potwierdzają obecność takiego gospodarstwa na terenie gminy. PGR który był w Jadwisinie nie jest PGR-em w związku z powyższym gmina nie otrzyma z tego tytułu pieniędzy z powodów formalnych.

6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński stwierdził wyczerpanie porządku obrad oraz zakończył posiedzenie Komisji.

Przewodniczący
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

Sławomir Czerwiński

Przygotował(a): Patrycja Seroka

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl