**Informacja**

**Burmistrza Miasta i Gminy Serock**

**o działalności między sesjami (25 maja 2022r. - 27 czerwca 2022r.)**

• 23.05.2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczącego termomodernizacji budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku. W dniu 07.06.2022 r. dokonano otwarcia ofert. Najniższa zaproponowana cena: 316 098,17 zł. Złożono wniosek o zwiększenie środków przeznaczonych w budżecie na ten cel. Trwa weryfikacja ofert.

• 23.05.2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczącego wymiany pokrycia dachu na budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. W dniu 07.06.2022 r. dokonano otwarcia ofert. Najniższa zaproponowana cena: 189 675,00 zł. Złożono wniosek o zwiększenie środków przeznaczonych w budżecie na ten cel. Trwa weryfikacja ofert.

• 24.05.2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczącego budowy punktów świetlnych - Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka - oświetlenie drogi gminnej. W dniu 21.06.2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty o wartości: 115 005,00 zł.

• 02.06.2022 r. ponownie wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy toru pumptrack w Skubiance. W dniu 15.06.2022 r. dokonano otwarcia ofert. Wszystkie oferty przewyższają wartość środków przeznaczonych na ten cel. Trwają negocjacje.

• 08.06.2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana”. W dniu 17.06.2022 r. dokonano otwarcia ofert. Jedyna złożona oferta: 12 000,00 zł. Trwa weryfikacja dokumentów złożonych w postepowaniu.

• 10.06.2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin”. W dniu 22.06.2022 r. dokonano unieważnienia postępowania w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta przekracza wartość środków przeznaczonych na ten cel. Postępowanie zostanie powtórzone.

• 15.06.2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczącego wykonania pomostu stałego oraz pomostu kaskadowego w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze”. Termin otwarcia ofert: 01.07.2022 r.

• 15.06.2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczącego wykonania pomostów, slipu oraz umocnienia brzegu Jeziora Zegrzyńskiego w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze”. Termin otwarcia ofert: 01.07.2022 r.

• 20.06.2022 r. wszczęto postępowanie dotyczące dostawy i montażu kontenera w m. Dębe. Termin otwarcia ofert: 28.06.2022 r.

• 23.06.2022 r. dokonano wyboru oferty w postępowaniu dotyczącym opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu zabaw zlokalizowanego
w sąsiedztwie projektowanego klubu Senior+ w Izbicy. Wartość zamówienia: 43 050,00 zł

• 23.06.2022 r. wszczęto postępowanie dotyczące budowy punktów świetlnych
w ul. Szczupakowej w m. Izbica w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu publicznego
w m. Izbica”. Termin otwarcia ofert: 18.07.2022 r.

• W dniu 14.06.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa punktów świetlnych w m. Szadki – oświetlenie drogi gminnej”

 Wykonawcą jest firma ENERGOBUDOWA 7 – Jakub Kamiński. Wartość umowy: 14 514,00 zł brutto

• W dniu 30.05.2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza Żydowskiego w miejscowości Serock/Wierzbica”. Wykonawcą jest firma ALKBUD Usługi Inwestycyjne Leszek Kamiński. Wartość umowy: 13 000,00 zł brutto

Zadania w toku:

• wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Budowa ul. Frezji
w Skubiance”

• modernizacja budynku administracyjnego Ratusza,

• opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna – Traugutta – Pogodna”

• wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Budowa ul. Norwida
w Serocku”.

• wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb instalacji dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kościuszki 15 w Serocku (OPS, ZOSIP),

• opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka”,

• opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa”,

• opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej - Serock ul. Wyzwolenia – Radziwiłła,

• opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej
w rejonie ulicy Głównej w Stasim Lesie oraz ulicy Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim,

•zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze (teren dawnej przepompowni przy ul. Pułku Radio w Zegrzu)

• opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa”.

• opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki”.

• opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa”.

• opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań:
Zadanie A: Budowa punktów świetlnych w m. Łacha – oświetlenie drogi gminnej,
zadanie B: Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha – Nowa Wieś,

• budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin,

• opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632W Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo,

• budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Jadwisin-Zegrze. 1 etap,

• przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku,

• budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Dosinie i Borowej Górze, zakończono I etap prac zaplanowany na 2021 r.;

• opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego w Borowej Górze;

• opracowanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Serocku w zakresie sali gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych,

• rozbudowa zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,

• opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki”.

• opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa”.

• budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna,

• budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana,

• budowa punktów świetlnych - Izbica ul. Zachodnia,

• budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock,

• Wydano 34 decyzje z zakresu zarządzania drogami.

• W dniu 31.05.2022 r. podpisano akt notarialny dotyczący wniesienia majątku Miasta i Gminy Serock w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki - Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. - wykonanie Nr 542/XLVIII/2022 z dnia 30.03.2022 r.

• W dniu 14.06.2022 r. podpisano akt notarialny dotyczący nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta i Gminy Serock działek położonych na terenie gminy Serock oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1/24, 1/20 i 1/21 z obrębu 06 w Serocku oraz działki nr 175/22 i 175/21 z obrębu Wierzbica o łącznej powierzchni 0,7931 ha, obejmujących teren dawnego cmentarza żydowskiego - wykonanie Nr 532/XLVII/2022 z dnia 23.02.2022 r.

• W dniu 21.06.2022 r. podpisano akt notarialny dotyczący zakupu na rzecz Miasta i Gminy Serock działki nr 7/1 obr.11 w Serocku o powierzchni 230 m2, przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej ul.Karola Tchorka w Serocku - wykonanie uchwały nr 435/XXXIX/2021 z dnia 28.07.2021r.

• W dniu 27 czerwca podpisano aneks do umowy z dnia 22 listopada 2021 roku o partnerstwie między samorządami uczestniczącymi wspólnie z Miastem i Gminą Serock w programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej do 2028 roku Kolej+, wraz
z projektem budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz. Aneks rozstrzyga kwestie zaangażowania finansowego poszczególnych samorządów w realizację projektu w poszczególnych latach i był ostatnim krokiem poprzedzającym zawarcie umowy wykonawczej z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., co powinno nastąpić na początku lipca.

• Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew – 37 zgłoszeń i 4 wnioski. Ponadto obecnie prowadzonych jest 5 postępowań w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej (za usunięcie drzew bez zezwolenia - 2), (za zniszczenie drzew - 3), w trybie art. 88 ust. 1

i art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

• Przyjmowanie i wprowadzanie deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

- Ogólna liczba złożonych deklaracji: 3 255 tj. 35%

- Deklaracje należy złożyć w formie papierowej do urzędu lub przez platformę e-PUAP
do 30 czerwca 2022 r.

• Prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

• Podpisano 2 umowy na udzielenie dotacji gminnej do budowy przydomowej ścieków.

• Prowadzonych jest 10 postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć:

a) Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (na łącznie około 200 lokali mieszkalnych) wraz z parkingami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa/nadbudowa istniejącego obiektu ,,dawny bunkier” przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 111/13, przy ul. Groszkowskiego, miejscowość Zegrze, obręb Jadwisin, gmina Serock.

b) Budowa zespołu Hotelowo-Konferencyjnego na działce o nr ewid. 87/41 obr. 18 Serock
w gminie Serock, woj. mazowieckie.

c) Budowa budynku hotelowego z częścią usługową wraz infrastrukturą towarzyszącą
i niezbędną infrastrukturą techniczną „Apartamenty nad Zalewem” na działce o nr ewid. 86/88 obr. 18, w miejscowości Serock.

d) Fabryka produkcji innowacyjnych drobnowymiarowych wyrobów betonowo -geopolimerowych (kostka brukowa) na działkach o nr ewid. 5, 6/2, 7 obr. 13, w miejscowości Serock.

e) Budowa budynku magazynowo – biurowego z dopuszczalną funkcją produkcji lekkiej, wraz
z towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. 43/2, 44/4, 44/6, 45/2, 46/2, 47/2, 48/2, obr. 13, w miejscowości Serock.

f) Wydobywanie kopaliny za pomocą istniejącego dubletu otworów (produkcyjny/chłonny)
o nazwach Jachranka GT-1 i Jachranka GT-2K do celów grzewczych, kąpielowo-rekreacyjnych

i leczniczych,” zlokalizowanego na działce o nr ew. 339/21 obr. 0010, w miejscowości Jachranka.

g) Wykonanie ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych na działkach o nr ew. 86/88 i 86/89, obr. 18, w miejscowości Serock.

h) Budowa zespołu przemysłowo- magazynowo- usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na działkach o nr ewid. 43/2, 44/4, 44/6, 45/2, 46/2, 47/2, 48/2, obr. 13, w miejscowości Serock.

i) Przebudowa i rozbudowa nabrzeża łączącego strefę plaży z nabrzeżem wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Hotelu Warszawianka w Jachrance, na działkach o nr ewid. 475/1, 475/2, 472/7, obr. 10, w miejscowości Jachranka.

j) Budowa studni głębinowej na działce o nr ewid. 361/4, obr. 10, w miejscowości Jachranka.

• Na bieżąco realizowane jest zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Serock”, w ramach uzyskanej dotacji z WFOŚiGW w Warszawie.

• Udostępniono do BIP wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2021 w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł

• Wystawiono i wysłano upomnienia z tytułu zaległości podatkowych oraz opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II półrocze 2022 r. -osoby fizyczne, osoby prawne.

• 27 maja, w Dniu Samorządu Terytorialnego pamiętaliśmy o zmarłych samorządowcach z terenu gminy Serock. Na ich grobach zapalono symboliczne znicze. W czerwcu pożegnaliśmy Pana Mirosława Jarosińskiego, wieloletniego dyrektora serockiej szkoły, nauczyciela, byłego radnego Rady Miejskiej.

• W czerwcu rozpoczął się sezon na rejsy po Jeziorze Zegrzyńskim: statkiem, który w weekendy wypływa z serockiego molo trzykrotnie, oraz katamaranami, które płyną do Cupla, Arciechowa
i z powrotem. Rokrocznie rejsy cieszą się wielkim zainteresowaniem.

• W czerwcu podpisaliśmy umowę na wydanie przewodnika historycznego Miasta i Gminy Serock, który będzie stanowił uzupełnienie dla treści zamieszczonych w serockiej aplikacji.

• 14 czerwca podpisano Akt Notarialny, na podstawie którego przejęliśmy teren cmentarza żydowskiego w Serocku. Staramy się o pozyskanie środków z LGD na rewitalizację cmentarza - instalację nagrobków odnalezionych na terenie Serocka, renowację ogrodzenia i chodników,
a także wykonanie dojścia od strony ścieżki prowadzącej od ul. Retmańskiej wzdłuż brzegu jeziora.

• Realizacja funduszy sołeckich:

 Organizacja spotkań mieszkańców w sołectwach na terenie gminy:

- 28 maja sołectwo Skubianka „Święto Skubianki”

- 11 czerwca sołectwo Dębe „Święto Kwitnącej Jabłoni”

- 18 czerwca sołectwo Karolino –wyjazd do Skansenu w Kuligowie

- 19 czerwca sołectwo Wierzbica „Wianki”

• Od 25 maja 2022 roku wydano 124 dowody osobiste.

• Zameldowało się na pobyt stały i czasowy 54 osoby, a wymeldowało się 32.

• Sporządzono 8 aktów zgonu.

• Wydano 147 aktów stanu cywilnego na wniosek.

• Wydano 21 nowych kart Serocczanina oraz 18 wznowionych. Ogółem wydano 3504 karty Serocczanina.

• W dniu 14 czerwca deklarację partnera programu ,,Karta Serocczanina” złożyła firma IBS KAMPINOS TELCO Sp. zo.o., właściciel marki ,,Laito”. Dla posiadaczy Karty Serocczanina partner oferuje: 50 % rabatu na abonament na dostęp do Internetu przez pierwsze 4 miesiące przy podpisaniu nowej umowy na 24 miesiące.

• Straż Miejska w Serocku przez ostatni miesiąc realizowała zadania bieżące wynikające z art. 11 ustawy o Strażach Gminnych (oraz Ustawy o Policji)

• zgłoszenia interwencji od mieszkańców – 99

w tym:

• zgłoszenie do utylizacji padliny – 18 interwencji,

• zwierzęta bez opieki (błąkające się psy) – 11 interwencji, (odłowiono 4 psy),

• porządkowe (suche drzewa -obłamane konary, zakłócenia spokoju, zaśmiecanie, przepełnione kontenery na używaną odzież itp.) - 20 interwencji,

• drogowe (uszkodzenie chodnika – drogi, zajęcie pasa ruchu, awarie oświetlenia, niewłaściwe parkowanie samochodu itp.) - 32 interwencje,

• zadymienie – 2 interwencje

• nietrzeźwy – 3 interwencje,

• zakłócanie ciszy - 4 interwencje

- interwencje własne, ujawnione w wyniku patrolu – 41 interwencji,

 w tym:

\* 34 interwencje – parkowanie na zakazie,

\* 4 interwencje – biegające psy bez opieki,

\* 2 interwencje – awaria oświetlenia ulicznego,

\* 1 interwencja – zajęcie pasa drogi,

- zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego (art. 41 kw.) pouczenie – 67

- ukarano MKK sprawców wykroczenia – 22 na kwotę 3150 zł.

• Strażnicy brali udział w zabezpieczeniu imprez:

- Festyn - Obchody Patrona Miasta Św. Wojciecha.

- Zawody sportowe – Trhiatlon,

- Festyny wiejskie w Skubiance i Dębe,

• Od miesiąca strażnicy zabezpieczają przejście dla pieszych na DK 62 w Woli Kiełpińskiej

(bezpieczna droga do szkoły)

• Wskazano wszystkim dzieciom zamieszkującym na terenie Miasta i Gminy Serock, które wzięły udział w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 miejsca wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

• Przyznano pomoc zdrowotną dla 5 nauczycieli, w oparciu o złożone wnioski.

• Przetargi na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy w roku szkolnym 2022/2023 oraz do placówek i ośrodków poza teren gminy tj. Warszawy, Legionowa, Nasielska, Pułtuska
i Wyszkowa.

• Do dnia 23.06.2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku dokonał wypłaty świadczeń:

- jednorazowych po 300 zł na osobę dla 990 obywateli Ukrainy na kwotę 297 000 zł;

- na zakwaterowanie i wyżywienie (po 40 zł dziennie) 893 obywateli Ukrainy na kwotę
1 151 000 zł

• Zakończono prace przy oczyszczaniu linii brzegowej na plaży sołeckiej w miejscowości Wierzbica. Wykonawcą była firma KOBIAŁKA S.C. Wartość umowy wyniosła 5 417,60 zł brutto. Wydatek został zaplanowany w funduszu sołeckim wsi Wierzbica.

• Podpisano umowę na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łacha. Zadanie będzie realizowane w ramach programu MIAS MAZOWSZE 2022. Umowa została podpisana
z firmą KOBIAŁKA S.C. Wartość umowy wynosi 22930,00 zł brutto. Na niniejsze zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z w/w programu w wysokości 10 000,00 zł pozostałe koszty pochodzą z funduszu sołeckiego wsi Łacha.

• Na bieżąco prowadzone są drobne naprawy remontowe w budynkach mieszkalnych, m.in. naprawa balkonu w budynku przy ul. Pułtuskiej 17 B/13.

• Trwają prace przy równaniu dróg gruntowych oraz dróg o nawierzchni bitumicznej (KOBIAŁKA S.C.) oraz przy naprawie chodników (BRD Consulting).

• Trwają prace przy pielęgnacji i wycince drzew.

• W trakcie opracowania są kolejne projekty organizacji ruchu.

• Wszczęto postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy na budowę dwóch progów zwalniających w Woli Smolanej. Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Wola Smolana oraz montaż luster drogowych w miejscowości Karolino i Jadwisin także finansowane z funduszy sołeckich.

• Rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej we wsi Guty

• W ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego jakości wody pobrano do analiz wodę
w punktach kontrolnych

• Wybudowano wodociąg we wsi Skubianka ul. Piwonii

• Złożono do WÓD POLSKICH operat na odprowadzanie wód popłucznych z SUW Stanisławowo do gruntu

• Zmieniono zakres strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody na SUW Nasielska

• Skoszono tereny zielone na wszystkich stacjach wodociągowych

Centrum Kultury i Czytelnictwa zorganizowało następujące wydarzenia:

**• 04.06.2022r.**

**Gminny Dzień Dziecka**

Teren przy Szkole Podstawowej

**• 07.06.2022r.**

**Pokazy baletowe; Instruktor: Iryna Kupriianova**

Sala Widowiskowa CKiCz w Serocku

**• 10.06.2022**

**Gala z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy**

Sala Widowiskowa CKiCz w Serocku

**• 12.06.2022**

**Tango Argentyńskie – warsztaty tangowe grupy Tango Serock**

Organizator: CKiCz i Stowarzyszenie ,,La Mirada”

CKiCz w Serocku sala audiowizualna

**• 12.06.2022**

**Muzyczny Podwieczorek**

**„Najpiękniejsze arie”**

Sala Widowiskowa CKiCz w Serocku

**• 13.06.2022**

**Spotkanie Rodziców w sprawie wyjazdu na kolonie do Dzierżoniowa**

Udostępnienie Sali Audiowizualnej CKiCz w Serocku

**• 15.06.2022**

**Spotkanie Rady Seniorów**

Udostępnienie Sali Audiowizualnej CKiCz w Serocku

**• 15.06.2022**

**Spotkanie Harcerzy**

Udostępnienie Sali Audiowizualnej CKiCz w Serocku

**• 19.06.2022**

**Wianki Wierzbica**

Współorganizacja wydarzenia

**• 19, 20, 21.06.2022**

**Próba Teatralna grupy ,,Między Nami”**

Sala Widowiskowa CKiCz w Serocku

**• 20.06.2022**

**Spektakle teatralne (premiery)**

**Teatr 05-140 i Teatr Oni**

Sala Widowiskowa CKiCz w Serocku

**• 23.06.2022r.**

**Tango Argentyńskie – praktyka tangowa grupy Tango Serock**

Organizator: CKiCz i Stowarzyszenie ,,La Mirada”

CKiCz w Serocku sala audiowizualna

**• 24.06.2022**

**Premiera Teatru ,,Między Nami”**

Sala Widowiskowa CKiCz w Serocku

**• 25.06.2022**

**Wianki Serock**

Plaża Miejska w Serocku