PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Serocku
w dniu 21 marca 2022 r.
Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm) oraz uchwały Nr 515/XLV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia
22 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 Komisja Rewizyjna w składzie:
Sławomir Ireneusz Osiwała - przewodniczący komisji
Krzysztof Zakolski – wiceprzewodniczący komisji
Teresa Urszula Krzyczkowska - członek komisji
Gabriela Ewa Książyk - członek komisji
Aneta Rogucka – członek komisji
Wiesław Bogdan Winnicki - członek komisji
dokonała w dniu 21.03.2022 roku kontroli wybranych przez Komisję przetargów przeprowadzanych na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
       W toku prowadzonej kontroli Komisja wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez Panią Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Monikę Głębocką -Sulimę, Panią Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego Beatę Wilkowską oraz Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Mateusza Wyszyńskiego.

    Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego Pani Beata Wilkowska złożyła wyjaśnienia, stwierdzając co następuje:
Postępowania dotyczące zakupu i dostaw materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych przeprowadzane są na podstawie przepisów:
1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.).
- w określonych sytuacjach przepisy ustawy przewidują wyłączenia obowiązku jej stosowania
są to tzw. „zamówienia podprogowe” (zwane również potocznie „bagatelnymi”), czyli dla zamówień, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty
130.000 zł.
- Art. 2. 1. Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 11 września 2019r. stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.

2. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 79/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. , które wprowadza Regulamin postepowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł.

- konieczne jest umieszczenie wydatku w planie finansowym danego roku budżetowego;
- do kwoty 2.000 złotych zakupy /dostawy dokonywane są na podstawie pisemnego zlecenia, powyżej tej kwoty stosuje się formę pisemną w formie umowy;
- od kwoty 10.000 złotych stosuje się zapytanie o cenę i formę zawarcia umowy na piśmie;
- zarówno zlecenia jak i umowy wymagają kontrasygnaty Skarbnika Miasta i Gminy.

  Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”:
- Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych;
- Zakup i dostawa materiałów biurowych i papieru do urządzeń drukujących i kopiujących.

Lp.	Nazwa	Oferty	Kwota umowy	Tryb postepowania

1	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Serocku	4 oferty / 21.604,66 / 24.648,29 / 26.296,17 / 63.941,00	21.604,66	Zapytanie o cenę na podstawie Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 79/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. / Zaproszenie wysyłane jest do min. 3 Wykonawców bądź zamieszczane na stronie BIP Urzędu
2	Zakup artykułów biurowych i papieru do urządzeń drukujących i kopiujących	2 oferty / 30.776,13 / 37.427,09	30.776,13

Pani Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Monika Głębocka-Sulima złożyła wyjaśnienia, stwierdzając co następuje:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze”.

Dokumentację projektową dla zadania pn. Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze  wykonała firma WojT Karol Tymiński, ul. Szkolna 52A, 05 – 110 Jabłonna, na podstawie umowy PRI.272.1.44.2019 z dnia 31.10.2019 r.
Koszt dokumentacji – 15.360,00 zł netto; 18.892,80 zł brutto. Zamówienia na opracowanie dokumentacji udzielono Wykonawcy wyłonionemu w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) w procedurze określonej w regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień poniżej 30 000 euro w Urzędzie Miasta
i Gminy w Serocku. Wykonawca wykonał dokumentację w terminie umownym tj. do dnia 16.12.2019r.
W dniu 24 kwietnia 2020r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 stycznia 2020r., Burmistrz Miasta
i Gminy Serock wydał decyzję nr 67/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie drogi gminnej Jadwisin-Zegrze” na działce nr ewid. 111/324 obr. 0011 Jadwisin w miejscowości Zegrze.
 Inwestycja zrealizowana została na podstawie pozwolenia na budowę - decyzja nr 1128/21 z dnia 8.07.2021r. wydanego przez Starostę Legionowskiego.
Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została w oparciu o kosztorysy inwestorskie z dnia 11.06.2021r. i wyniosła 762.220,50 zł (netto).
W celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w dniu 14 lipca 2021r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze” w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.).
Komisja przetargowa została powołana na podstawie zarządzenia nr 85/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 14 lipca 2021r.
Skład komisji:
1. Monika Głębocka-Sulima - Przewodniczący Komisji
2. Barbara Jakubowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Rafał Donarski - Członek komisji,
4. Elżbieta Czaplak - Członek komisji,
5. Robert Piekarzewski - Członek- sekretarz komisji.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
14 lipca 2021r. – nr ogłoszenia 2021/BZP 00114295/01. Specyfikacja Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania – platforma zakupowa Miasta i Gminy Serock dostępna pod adresem https://serock.ezamawiajacy.pl w terminie od dnia 14.07.2021r. do dnia 30.07.2021r. W terminie od dnia publikacji SWZ do dnia otwarcia ofert nie wpłynął żaden wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.07.2021r. o godz. 12.00. Przed otwarciem ofert Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (1.220.000,00 zł brutto).

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:
Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty / brutto	Okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia
1.	ZUK-OGRODY Dominik Goźliński w spadku / Stasi Las, ul. Główna 17, 05 – 140 Serock	721.492,56 zł	60 m-cy
2.	BAZ-BRUK Marek Bazylewski / ul. gen. Osińskiego 19, 05 – 190 Nasielsk	248.484,60 zł	60 m-cy

W toku badania i oceny ofert Komisja przetargowa ustaliła, że oferta złożona przez Wykonawcę BAZ-BRUK Marek Bazylewski w przedmiotowym postępowaniu dotyczyła innego postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem była „Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku”. Ocenie i weryfikacji podlegają oferty złożone we wskazanym przez Zamawiającego czasie ustalonym dla danego postępowania. Oferty, które zostały złożone do niewłaściwego Zamawiającego lub niewłaściwego postępowania, są zwracane Wykonawcy bez ich otwarcia. Tym samym uznaje się je za niebyłe i wobec tego nie podlegają odrzuceniu. Oferta złożona przez Wykonawcę BAZ-BRUK Marek Bazylewski nie podlegała ocenie.
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdził w dniu 13 sierpnia 2021r. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Pan Marek Bąbolski – działający z upoważnienia Kierownika Zamawiającego. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy ZUK-OGRODY Dominik Goźliński w spadku Stasi Las, ul. Główna 17, 05 – 140 Serock – cena oferty: 721.492,56 zł brutto (586 579,32 netto). Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało przesłane wykonawcom oraz podane do publicznej wiadomości w dniu 13 sierpnia 2021r. Ogłoszenie
o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 31 sierpnia 2021r. – nr ogłoszenia 2021/BZP 00165542/01.
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, z czego 30% pozostało w dyspozycji Zamawiającego jako zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót.
Umowa została zawarta w dniu 20.08.2021r. (umowa Nr PRI.272.2.15.2021).
Termin wykonania robót – 15.10.2021r.
Wprowadzenie na budowę – 20.08.2021r.
W dniu 27 sierpnia 2021r. złożono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Legionowie zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz złożono wniosek
o wydanie dziennika budowy do organu AAB.
Przedmiotem zamówienia była budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Jadwisin i Zegrze, na odcinku od ul. Juzistek w Zegrzu do ul. Ogrodowej w Jadwisinie, o długości 728,51m, zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy WOJT Karol Tymiński, ul. Szkolna 52a, 05 – 110 Jabłonna.. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid.: 86/4, 86/5, 111/324 obręb 11 Jadwisin.
Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:
- wykonanie robót rozbiórkowych (ogrodzenie), przygotowawczych oraz pomiarowych;
- usunięcie istniejącego drzewostanu i zarośli kolidujących z projektowanymi elementami pasa drogowego (Uwaga. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew leży po stronie Zamawiającego);
- budowa ogrodzenia panelowego o długości 72m;
- prace ziemne (korytowanie pod konstrukcję);
- ustawienie oporników betonowych i murków oporowych L-kształtnych;
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na odcinku drogi o długości 728,51 m: szerokość jezdni 5,0 – 7,2m, kategoria ruchu KR1, prędkość projektowa 30 km/h;
- wykonanie poboczy gruntowych oraz zieleńców;
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem;
- uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych prac – humusowanie wraz z obsianiem trawą.
Inwestycja zlokalizowana była częściowo na obszarze zabytku archeologicznego o nr AZP 52-66/113, objętego ochroną konserwatorską na podstawie Uchwały Nr 342/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F1 obręb Jadwisin, zmienionej Uchwałą
Nr 363/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 marca 2021 r. W związku z tym, zgodnie z opinią Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (WA.5183.44.15.2021.JG) prace ziemne wykonywane w granicach w/w stanowiska archeologicznego należało prowadzić pod stałym, ścisłym nadzorem archeologicznym z rygorem zmiany nadzoru na archeologiczne badania wykopaliskowe w przypadku odkrycia w nadzorowanych wykopach zabytków, obiektów i/lub nawarstwień archeologicznych. Zapewnienie nadzoru archeologiczne leżało po stronie Zamawiającego. Nadzór archeologiczny prowadził Pan Andrzej Jankowski (Pracownia Archeologiczna Andrzej Jankowski,
ul. Norwida 14/90, 05-120 Legionowo) w oparciu o zapisy decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WA.5161.36.6.2021.ZA z dnia 27 września 2021r., na podstawie umowy
Nr PRI.272.1.32.2021 zawartej w dniu 18 sierpnia 2021r. z Miastem i Gminą Serock. Wynagrodzenie za wykonane badania archeologiczne zostało ustalone w wysokości 4.500,00 zł netto (5.535,00 zł brutto).
Realizacja inwestycji wymagała usunięcia 76 drzew oraz 56m2 krzewów. Drzewa i krzewy zostały usunięte na podstawie decyzji Starosty Legionowskiego nr 116/2021 z dnia 31 sierpnia 2021r. (ZŚ.613.7.9.2021).
Wszystkie prace budowlane wykonywane były pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego Pana Piotra Tuzimka (na podstawie umowy - zlecenia Nr PRI.272.1.34.2021 z dnia 20 sierpnia 2021r.) oraz pracowników UMiG w Serocku: Pani Moniki Głębockiej-Sulima i Pana Rafała Donarskiego. Wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego wyniosło 3.500,00 zł brutto.
W dniu 6 października 2021r. spisany został protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych. Komisja w składzie: Pani Monika Głębocka-Sulima – Kierownik Referatu PRI, Pan Piotr Tuzimek – Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Pani Kinga Goźlińska – Wykonawca stwierdziła konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z:
- wykonaniem wzmocnienia konstrukcji drogi na odcinku 0+550,87 do 0+734,07 poprzez wykonanie dodatkowej warstwy tłucznia betonowego gr. 30 cm;
- wykonania dodatkowych warstw nasypu z kruszywa naturalnego (pospółka): na odcinku 0+000,00 do 0+068,00 o grubości 55cm; na odcinku 0+340,00 do 0+421,00 o grubości 35 cm;
na odcinku 0+421,00 do 0+484,00 o grubości 65 cm.
- wykonaniem fundamentu pod cokołem ogrodzenia na odcinku o długości 72 m.
Szacunkowa wartość robót dodatkowych ustalona została w wysokości 76.276,39 zł netto
na podstawie kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę. Komisja rekomendowała również zawarcie aneksu do umowy na realizację zamówienia.
W dniu 11 października 2021r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia prac w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.
W dniu 12 października 2021r. zawarto Aneks nr 1 do umowy Nr PRI.272.2.15.2021 z dnia 20.08.2021r. Podstawę zawarcia aneksu stanowił protokół konieczności oraz wniosek Wykonawcy. Aneks wprowadził do umowy n/w zmiany:
- zwiększono wynagrodzenie wykonawcy o 76.276,39 zł netto (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 815.312,52 zł brutto);
- wydłużono termin realizacji zamówienia do dnia 21 października 2021r.
W dniu 21 października 2021r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót budowlanych wykonanych na podstawie Nr PRI.272.2.15.2021 z dnia 20.08.2021r.
Komisja Odbioru Zadania została powołana Zarządzeniem nr 62/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 22 października 2021r. Termin odbioru został wyznaczony na dzień 26 października 2021r. na godz. 9.00
W dniu 26 października 2021r. Komisja w składzie: Monika Głębocka-Sulima, Piotr Tuzimek, Robert Krześnicki przy udziale przedstawiciela Wykonawcy – Pani Kingi Goźlińskiej, dokonała odbioru końcowego zadania – w trakcie prac komisji nie stwierdzono żadnych usterek. Roboty budowlane zostały zakończone, teren budowy został uporządkowany. Wykonawca udzielił na cały zakres zamówienia gwarancji na okres 60 m-cy od dnia odbioru robót. Inwestycja została zrealizowana w terminie umownym.
W dniu 26 października 2021r. Wykonawca robót budowlanych przedłożył fakturę VAT nr
F 0044/2021 z datą sprzedaży 26.10.2021r. na kwotę 815.312,52 zł. Zapłata wynagrodzenia nastąpiła w dniu 28.10.2021r.
W dniu 27 października 2021r. Wykonawca badań archeologicznych przedłożył fakturę VAT
nr 08/2021 z datą wykonania usługi 27.10.2021r. na kwotę 5.535,00 zł brutto. Zapłata wynagrodzenia nastąpiła w dniu 4.11.2021r.
Miasto i Gmina Serock uzyskała na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej Jadwisin-Zegrze dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego. W dniu 5 lipca 2021r. podpisano umowę o dotację nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1095/2021. Wysokość dotacji wyniosła 120.000,00 zł. 22 listopada 2021r. podpisano z UMWM w Warszawie protokół rozliczenia dotacji.
 W dniu 26.11.2021 r. zgłoszono zakończenie robót i przedłożono dokumentację powykonawczą do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zgłoszenie zostało przyjęte bez uwag.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan Mateusz Wyszyński złożył wyjaśnienia, stwierdzając co następuje:

Realizacja zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta
i Gminy Serock”

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w oparciu o rozeznanie rynku w dniu 13 sierpnia 2021 r. i wynosiła 190 342,50 zł brutto.
W celu wyłonienia wykonawcy aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła, w dniu 13 sierpnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji,
o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.).
Komisja przetargowa została powołana na podstawie Zarządzenia Nr 106/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Skład Komisji:
1. Rafał Karpiński - Przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Mateusz Wyszyński - Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Adam Kaczmarczyk - Członek Komisji Przetargowej
4. Ilona Kuśnierz - Członek Komisji Przetargowej
5. Robert Piekarzewski - Członek - Sekretarz Komisji Przetargowej
### Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 sierpnia 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00199317/01. Specyfikacja Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania - platforma zakupowa Miasta i Gminy Serock dostępna pod adresem https://serock.ezamawiajacy.pl w terminie od dnia 13 sierpnia 2021 r. do 30 sierpnia 2021r.
### Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30 sierpnia 2021r.
### W postępowaniu wpłynęło 5 ofert:
Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty / brutto	Liczba punktów
1.	Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Czupryn Paweł / ul. Sikorskiego 10, 43 – 450 Ustroń	166.050,00 zł	66,30
2.	RENKOT BIURO PROJEKTOWE Renata Koterwas-Żebrowska / ul. Wojska Polskiego 9, 06 – 216 Sypniewo	95.999,04 zł	Oferta odrzucona / (art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c / ustawy Pzp)
3.	ATMOTERM S.A. / ul. Łangowskiego 4, 45 – 031 Opole	217.587,00 zł	50,59
4.	Konsorcjum firm: / 1. Market Research World Anna Sojka – Lider / ul. Mastalerza 26/13, 44 – 102 Gliwice / 2. Justyna Kowalska Inspekt – Partner / Gradzanowo Zdęskie 9, 06 – 540 Radzanów	110.085,00 zł	100
5.	Ekolog Sp. z o.o. / ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań	207.624,00 zł	53,02

W postępowaniu odrzucono ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę RENKOT BIURO PROJEKTOWE Renata Koterwas-Żebrowska, ul. Wojska Polskiego 9, 06 – 216 Sypniewo.
Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp.
Złożona w dniu 26.08.2021r. o godz. 16.01 przez Wykonawcę RENKOT BIURO PROJEKTOWE Renata Koterwas-Żebrowska, ul. Wojska Polskiego 9, 06 – 216 Sypniewo oferta jest ważna – została sporządzona i przekazana w formie określonej w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp. Zaoferowana przez Wykonawcę ryczałtowa cena oferty brutto wyniosła 95.999,04 zł i była niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, co wypełniło okoliczności określone w art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. Mając na uwadze fakt, iż zaoferowana cena była rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Zamawiający wezwał w dniu 1 września 2021r. Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny, wyznaczając termin na ich złożenie do dnia 6 września 2021r. do godz. 10.00. W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył pismo zawierające wyjaśnienia, które w ocenie Komisji uzasadnia wysokość oferowanej ceny. Wykonawca wraz z ofertą złożył wszystkie wymagane SWZ podmiotowe środki dowodowe, które powinny zostać złożone na wezwanie Zamawiającego, w tym Wykaz wykonanych głównych usług. Zamawiający wskazuje, że o udzielenie przedmiotowego zamówienia mógł ubiegać się Wykonawca, który posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 usług związanych z wykonaniem inwentaryzacji źródeł ogrzewania metodą wywiadu ankietowego wraz z utworzeniem bazy danych dla miast/gmin powyżej 14 tysięcy mieszkańców,
z których każda obejmowała nie mniej niż 7 000 punktów adresowych oraz w wykonaniu co najmniej 2 usług związanych z przygotowaniem narzędzia, systemu informatycznego, aplikacji w formie e-usługi obsługującego bazę inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w zakresie inwentaryzacji i obsługi procesu dotacyjnego do wymian systemów grzewczych dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej i z możliwością raportowania i wizualizacji danych zawartych w bazie.
Treść przedłożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą „Wykazu wykonanych usług” nie potwierdziła powyższych informacji tj. brak było wskazania liczby mieszkańców gmin dla, których wykonane były usługi oraz ilości punktów adresowych podlegających inwentaryzacji, a także wskazania usług związanych z przygotowaniem narzędzia, systemu informatycznego, aplikacji w formie e-usługi obsługującego bazę inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w zakresie inwentaryzacji i obsługi procesu dotacyjnego do wymian systemów grzewczych dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej i z możliwością raportowania i wizualizacji danych zawartych w bazie.
Mając na uwadze niniejsze, Zamawiający działając na podstawie art. 128 ust. 1 w związku z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał do złożenia podmiotowych środków dowodowych
w postaci wykazu wykonanych głównych usług, wyznaczając termin do dnia 15 września 2021r. do godz. 10:00. Wykonawca podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w wezwaniu nie przedłożył, co skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdził w dniu 20 września Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Pan Marek Bąbolski - działający z upoważnienia Kierownika Zamawiającego.
Jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum firm:
1. Market Research World Anna Sojka – Lider, ul. Mastalerza 26/13, 44 – 102 Gliwice, 2. Justyna Kowalska Inspekt – Partner, Gradzanowo Zdęskie 9, 06 – 540 Radzanów oferującego wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 110.085,00 zł.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało przesłane Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz podane do publicznej wiadomości w dniu 20 września 2021 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 1 października 2021 r. pod nr 2021/BZP00199317/01.
W związku z wyłonieniem Wykonawcy oraz wyborem najlepszej oferty, umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 28 września 2021 r. (nr zawartej umowy 74/2021 z dnia 28 września 2021 r., wartość umowy 110 085,00 zł).
Wybrany w postępowaniu Wykonawca, zgodnie z zawartą umową miał czas na realizację zadania do 9 listopada 2022 r. Protokół odbioru prac został sporządzony w dniu 9 listopada 2021 r.
W dniu 12 listopada 2022 r. wpłynęła faktura VAT 03/11/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. na kwotę 110 085,00 zł, która została opłacona 15 listopada 2021 r.

Wnioski zespołu kontrolującego:
      Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień Pani Kierownik Moniki Głębockiej-Sulima, Pani Kierownik Beaty Wilkowskiej oraz Pana Kierownika Mateusza Wyszyńskiego pozytywnie ocenia prowadzenie postępowań przetargowych przeprowadzonych
na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych” w zakresie zagadnień podlegających kontroli.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

 Sławomir Osiwała……………………….........

Krzysztof Zakolski……………………………

Teresa Krzyczkowska………………………...

 Gabriela Książyk…………………………..…

Wiesław Winnicki……………………………

     Aneta Rogucka………………………………

 Burmistrz Miasta i Gminy Serock Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego

        Artur Borkowski Beata Wilkowska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Rolnictwa i Leśnictwa

        Mateusz Wyszyński Monika Głębocka- Sulima